|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **干系人登记册** | | | | | | | |
| **项目名称：毛记线稿** | | | | **准备日期：3月4日** | | | |
| **姓名** | **职位** | **角色** | **特点分析** | **利益相关程度** | **需求** | **管理策略** | **影响** |
| 司涵 | 项目/产品经理 | 产品经理 | 熟悉互联网APP产品，对项目有一定的了解，了解用户特征，同时也是产品的提出者 | 高 | 尽量要求设计满足用户需求的功能 | 产品方面以她的建议为主，重要的事情多与她沟通 | 高 |
| 李晓萌 | 技术专家 | 开发人员 | 有丰富的开发和设计经验，学习并掌握后端的java开发方法 | 高 | 设计出高级的功能需求 | 技术以她为主导，充分授予其在技术工作的信任和权力 | 高 |
| 褚雅琪 | UE/UI设计师 | UI设计师 | 有审美品味，熟练掌握各种页面设计工作，能够关注用户使用特征，实现互联网界面交互 | 高 | 关注用户的体验 | UE/UI以她为主导，充分授予其在该方面工作的权力 | 高 |
| 康奥钒 | 测试专家 | 测试主管 | 细心，耐心，有丰富的测试经验，掌握相关的测试知识 | 高 | 为项目寻找bug提升项目可用度 | 质量以她为主导，充分授予其在该方面工作的权力 | 高 |
| 李小丽 | 用户代表 | 学生代表 | 大一新生，喜欢宅在宿舍，绘画刻章爱好者，有一定的绘画基础 | 高 | 希望可以在该软件上寻找到合适的线稿并可以根据自己的绘图通过该软件转成线稿 | 与其充分交流沟通，了解这一类人群的消费特点和需求，在项目过程中听取意见，发动其联系其他学生收集需求 | 中 |