项目章程

* **项目名称**

毛记线稿

* **项目经理**

司涵

* **项目背景**

近年来，板绘绘画初学者以及橡皮章爱好的潜在人群多，而这部分人对素材提取线稿一直有着强烈的需求，但是市场上没有满足该需求的较为完备的应用。喜爱绘图、刻章的人群可以通过我们的平台来提供素材并且上传素材，同时可以对已有的图片进行图片转线稿，来使板绘绘画初学者和橡皮章爱好者能简单方便的获得喜欢的图片的线稿资源，同时可以和相同爱好的朋友进行交流和沟通。

* **项目目标**

开发一款简单实用的APP，为板绘绘画初学者以及橡皮章爱好者搭建一个平台，为板绘绘画初学者以及橡皮章爱好者提供对已有的图片进行图片转线稿、素材共享等服务。

* **项目范围**
* 管理员功能：素材审核、推荐管理、广告管理、数据分析；
* 用户支持：个人中心、素材分享、素材库浏览；
* 公共功能：种类推荐、广告、
* **进度**
* **2020.4月**：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围
* **2020.5月**：产品的需求细化、产品设计细化
* **2020.6-7月**：组件建设团队、进入建设期
* **2020.8-11月**：产品进入β测试阶段（公测阶段）；
* **交付成果**
* 完全实现需求的可运行程序以及源代码
* 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、技术支持文档、测试报告
* 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**