项目章程

* **项目名称**

毛记线稿

* **项目经理**

司涵

* **项目背景**

近年来，线稿上色的软件层出不穷，但是提取线稿的应用却很难在市场上找到。对于一些板绘绘画初学者以及橡皮章爱好者来说，提取线稿的需求是存在的，但是市场上没有满足该需求的较为完备的应用。所以我们可以制作一款便于操作，实现线稿提取功能，又能够为用户提供一些附加功能，比如发帖交流，素材共享，素材查询等功能模块，打开线稿提取的用户市场。

* **项目目标**

开发一款简单实用的APP，为板绘绘画初学者以及橡皮章爱好者提供线稿提取功能，且提供一个交流平台，为同好们交流沟通提供平台，附加一些素材搜索，素材共享，发帖聊天等服务

* **项目范围**
* 管理员功能：素材审核、推荐管理、广告管理、数据分析；
* 用户支持：个人中心、素材分享、素材库浏览，社区发帖，提取线稿，好友聊天；
  + 公共功能：种类推荐、广告；
* **进度**
* **2020.3月**：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围
* **2020.4月**： 进一步细化需求，完善分工，制定项目计划
* **2020.5-6月**： 开发第一版产品
* **2020. 7月**： 对产品进行用户测试、优化及维护
* **交付成果**
* 完全实现需求的可运行程序以及源代码
* 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、技术支持文档、测试报告
* 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**