<毛记线稿>

项目范围说明书

版本 <1.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2020-4-18 | <1.0> | 定义了本项目裁剪后的各个主要过程和相应可交付成果 | 司涵 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 项目名称 4

2. 项目描述 4

3. 项目主要过程及可交付成果 5

4. 制约因素 6

5. 假设条件 6

# 项目名称

毛记线稿。

# 项目描述

近年来，线稿上色的软件层出不穷，但是提取线稿的应用却很难在市场上找到。对于一些板绘绘画初学者以及橡皮章爱好者来说，提取线稿的需求是存在的，但是市场上没有满足该需求的较为完备的应用。所以我们可以制作一款便于操作，实现线稿提取功能，又能够为用户提供一些附加功能，比如发帖交流，素材共享，素材查询等功能模块，打开线稿提取的用户市场。

本项目意在开发一款简单实用的APP，为板绘绘画初学者以及橡皮章爱好者提供线稿提取功能，且提供一个交流平台，为同好们交流沟通提供平台，附加一些素材搜索，素材共享，发帖聊天等服务。

# 项目主要过程及可交付成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 论证 | 问题描述 | 2020年3月4日 | 2020年3月4日 | 问题描述、产品愿景、商业机会、风险分析、界面原型 |
| 产品愿景 | 2020年3月4日 | 2020年3月4日 |
| 商业机会 | 2020年3月4日 | 2020年3月4日 |
| 风险分析 | 2020年3月4日 | 2020年3月4日 |
| 界面原型 | 2020年3月4日 | 2020年3月5日 |
| 启动 | 干系人登记册 | 2020年3月26日 | 2020年3月26日 | 项目章程、干系人登记册、里程碑计划 |
| 里程碑计划 | 2020年3月26日 | 2020年3月26日 |
| 项目章程 | 2020年3月26日 | 2020年3月26日 |
| 启动大会 | 2020年3月26日 | 2020年3月27日 |
| 规划 | 明确用户需求 | 2020年3月26日 | 2020年3月27日 | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 范围规划 | 2020年3月30日 | 2020年4月1日 |
| 规划时间 | 2020年4月1日 | 2020年4月3日 |
| 规划成本、质量 | 2020年4月6日 | 2020年4月14日 |
| 规划人力资源 | 2020年4月14日 | 2020年4月17日 |
| 规划沟通 | 2020年4月20日 | 2020年4月23日 |
| 规划风险 | 2020年4月24日 | 2020年4月29日 |
| 产品原型 | 2020年4月30日 | 2020年5月1日 |
| 开发 | 组建团队 | 2020年5月1日 | 2020年5月1日 | 每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告 |
| 培训 | 2020年5月1日 | 2020年7月1日 |
| 编码 | 2020年5月1日 | 2020年7月1日 |
| 测试 | 2020年5月1日 | 2020年7月1日 |
| 稳定 |  |  |  | 变更请求、用户手册、部署手册 |

# 制约因素

* 团队成员技术能力有限；

# 假设条件

* 用户需求在开发阶段进行更改；